Приложение 3

к соглашению № 1 от « 05 » июля 2016г

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет остатков средств

областного бюджета, предусмотренных в 2016году, за **июнь** 2017 год(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств   в 2017 году | | | | Получено  субсидий  в 2017 году | | Принятые в 2016  году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний в 2016(в т.ч.в 2017) году | Перечислено средств   организациям   в 2016 году (в т.ч. в 2017)году | | | | Остаток  суб-  сидий на  лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | Феде- раль- ный бюд-  жет | област- ной  бюд-жет | контр- агент | Номер и дата  дого- вора | сумма дого- вора на  2016  год (в т.ч.в 2017)году | Всего | в том числе | | |
| Феде- раль- ный бюд-  жет | областной  бюджет | местный бюджет | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство инженерных сетей (газоснабжение, водопроводные сети, тепловые сети, сети электроснабженияблагоустройство), в том числе проектные работы | 40993350,64 | - | 40143350,64 | 850000,0 | - | 40143350,64 | ООО «Блок-Монолит» | 25/08/2016  от 25.08.2016 г. | 71424940,70 (40143350,64+850000,00= 40993350,64) | 50400317,22 (1038200,20)=51438517,42 | 30431649,36 (6085880,41)=36517529,77 | 17875800,00(0,00) | 12455849,36  ( 6085880,41) =18541729,77 | 100000,00  (0,00) | 34057470,23 | Выполнение на 30.12.2016г. 70,6%  На 30.06.2017г выполнено на 1,4%. |

Целевое использование субсидий в 2016году в сумме 30331649,36 рублей (Тридцать миллионов триста тридцать одна тысяча шестьсот сорок девять рублей 36копеек) в том числе в 2017году 6085880,41(Шесть миллионов восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 41копеека) подтверждаю.

И.О.Главы администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.Е. Хабаров « 03 » июля 2017 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Н.Г. Коновалова\_ « 03 » июля 2017 года

(подпись) (фамилия, инициалы)