Приложение 3

 к соглашению № 1 от « 05 » июля 2016г

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет остатков средств

областного бюджета, предусмотренных в 2016году, за **июнь** 2017 год(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта)  |  Предусмотрено средств  в 2017 году  |  Получено субсидий в 2017 году |  Принятые в 2016 году бюджетные  обязательства  | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний в 2016(в т.ч.в 2017) году |  Перечислено средств  организациям  в 2016 году (в т.ч. в 2017)году  | Остаток суб- сидийна лицевыхсчетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | Феде-раль-ныйбюд- жет | област-ной бюд-жет | контр-агент | Номер идата дого-вора | суммадого-ворана 2016 год (в т.ч.в 2017)году  | Всего |  в том числе  |
| Феде-раль-ныйбюд- жет | областной бюджет | местныйбюджет | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство инженерных сетей (газоснабжение, водопроводные сети, тепловые сети, сети электроснабженияблагоустройство), в том числе проектные работы | 40993350,64 | - | 40143350,64 | 850000,0 | - | 40143350,64 | ООО «Блок-Монолит» | 25/08/2016 от 25.08.2016 г. | 71424940,70 (40143350,64+850000,00= 40993350,64) | 50400317,22 (1038200,20)=51438517,42 | 30431649,36 (6085880,41)=36517529,77 | 17875800,00(0,00) | 12455849,36 ( 6085880,41) =18541729,77 | 100000,00(0,00) | 34057470,23 | Выполнение на 30.12.2016г. 70,6% На 30.06.2017г выполнено на 1,4%. |

Целевое использование субсидий в 2016году в сумме 30331649,36 рублей (Тридцать миллионов триста тридцать одна тысяча шестьсот сорок девять рублей 36копеек) в том числе в 2017году 6085880,41(Шесть миллионов восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 41копеека) подтверждаю.

 И.О.Главы администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.Е. Хабаров « 03 » июля 2017 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Н.Г. Коновалова\_ « 03 » июля 2017 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)