# Ленинградская область

Лужский муниципальный район

Администрация Ям-Тесовского сельского поселения

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от |  | № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Перечнем поручений Губернатора Ленинградской области от _____2024 года №______, в целях соблюдения Правил благоустройства в соответствии с правилами внешнего благоустройства, утвержденными решением Совета депутатов Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области от 27.09.2017 г. № 155 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня  благоустройства и улучшения санитарного состояния мемориалов, памятных мест, воинских захоронений территории Ям-Тесовского сельского поселения в 2 этапа:

1.Этап- 1 (с 22 апреля 2024 года по 06 мая 2024 года) Провести уборку территории Ям-Тесовского сельского поселения, мемориалов, памятных мест, воинских захоронений, расположенных территории поселения с привлечением школьников, населения, Совета ветеранов Ям-Тесовского сельского поселения, специалистов органов местного самоуправления согласно прилагаемому Плану (приложение 1).

2. Этап- 2 (с 06 мая 2024 года по 26 мая 2024 года) Провести благоустройство и улучшение санитарного состояния мест у водоемов на территории Ям-Тесовского  сельского поселения;

- Организациям в управлении которых находится муниципальный жилой фонд организовать и провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке подвалов жилых домов, закрепленных территорий к жилым домам, с привлечением квартиросъемщиков, арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений. Организовать и провести субботники;

- Домовладельцам индивидуальной жилой застройки провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий к домовладениям. Руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке закрепленных территорий, заключить (продлить ранее заключенные) договоры на вывоз ТКО со специализированными организациями в соответствии с Правилами благоустройства поселения. В рамках месячника, территории, подлежащие благоустройству и санитарной очистке закрепить согласно прилагаемому Перечню (приложение 2).

- Общий субботник провести 27 апреля 2024 года с участием населения, всех предприятий и организаций, расположенных на территории Ям-Тесовского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой;

- Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

Ям-Тесовского сельского поселения                                       А.Е.Хабаров

Приложение №1

к Распоряжению  администрации

Ям-Тесовского сельского поселения

от __________2024 г. № ___

ПЛАН

по вопросу организации и проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния мемориалов, памятных мест, воинских захоронений находящихся на территории Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района

| № п/п | наименование объекта благоустройства | срок проведения работ | виды работ необходимые для проведения в надлежащее состояние памятников, воинских захоронений | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г (д.Ям-Тесово гражданское кладбище) | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка территории Братского захоронения | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 2 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г у д.Загорье | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка территории Братского захоронения, Проводится ремонт в настоящее время (замена ограждения, восстановление плиточного покрытия, штукатурка основания памятника) | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 3 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г у д.Заручье | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории и Братского захоронения | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 4 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г д.Щупоголово гражданское кладбище | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории и Братского захоронения | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 5 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г у д.Жерядки | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории и Братского захоронения, | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 6 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г у пос.Чолово гражданское кладбище | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории и Братского захоронения (замена ограждения, укладка плиточного покрытия) | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 7 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г у д.Бор гражданское кладбище | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 8 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г у д.Поддубье | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 9 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г у д.Пристань | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 10 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г у д.Лютка | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 11 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г д.Клюкошицы | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 12 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г д.Надбелье | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 13 | Памятник-обелиск советским разведчикам, погибшим от рук фашистов в 1942 г д.Новое Березно | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории | Администрация Ям-Тесовского СП |
| 14 | Место, где захоронен Герой Советского Союза Ровчаков Федор Федорович (1910-1952) д.Бутково гражданское кладбище | с 22.04.2024 г. по 06.05.2024 г. | уборка прилегающей территории | Администрация Ям-Тесовского СП |

Приложение№2

к Распоряжению администрации

Ям-Тесовского сельского поселения

от ______2024 г. №

ПЛАН

месячника по благоустройству населенных пунктов Ям-Тесовского сельского поселения.

| № п\п | Наименование работ | Исполнитель | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1. | На заседании штаба по проведению субботника и благоустройству рассмотреть вопросы: План работ по проведению месячника и субботника | Специалист администрации Батышева Т.Н. | 15.04.2024 г. |
| 2. | Провести собрания по организации проведения месячника и субботников | Администрация, Старосты населённых пунктов | до 27.04.2024 г. |
| 3. | Оповещение населения о дне проведения субботника, изготовление объявлений. Довести информацию о проведении месячника и субботников до организаций, учреждений и предприятий | Администрация, Руководители предприятий, старосты населённых пунктов | до 27.04.2024 г. |
| 4. | Согласовать с руководителями организаций, предприятий вопрос о выделении техники, материалов, людей, планы субботника. | администрация Руководители организаций и предприятий | до 27.04.2024 |
| 5. | Подготовить инструмент, материалы на субботник, довести до населения меры пожарной безопасности. | Специалист администрации Батышева Т.Н. | до 27.04.2024 г. |
| 6. | Организовать уборку мемориальных и памятных мест с привлечением участников общественных работ и жителей деревень, работников предприятий. | Администрация, «Ям-Тесовский ЦКД», Совет ветеранов | с 22.04.2024 по 06.05.2024 г. |
| 7. | Организовать уборку мест у водоемов с привлечением участников общественных работ и жителей деревень, работников предприятий | Администрация, жители деревень | с 10.05.2024 по 22.05.2024 г. |
| В ходе субботника и месячника по благоустройству |
| 1. | Организовать уборку общих территорий: вывоза мусора и уборки территорий. | администрация руководители организаций, старосты | В течение месячника |
|  | Уборка и покраска детских площадок | УК «ВСЕ ХОРОШО», | в период проведения месячника |
|  | Покраска скамеек | Администрация. УК | в период проведения месячника |
|  | Уборка территории многоквартирных домов: Сбор и вывоз мусора с мусоросборников, вокруг домов и прилегающих территорий, уборка лестничных переходов, ремонт входных дверей, электро- плафонов в подъездах, благоустройство детских площадок, посадка деревьев, благоустройство газонов. | УК, жители | в период проведения месячника |
| 2. | Уборка территорий населенных пунктов, частных домовладений и приусадебных участков: очистка центральных и придорожных водоотводных канав, уборка мусора, ремонт ограждений, очистка от кустарников фасадов приусадебных участков, подрезка деревьев, уборка дорог и улиц, | Население, старосты населённых пунктов, администрация | в период проведения месячника |
| Индивидуальные предприниматели |
| 1 | -благоустройство и уборка собственной территории и прилегающей территории на расстоянии 5 метров. | Руководители | весь период проведения месячника |

# Text boxes

Об организации и проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района