ОЦЕНКА

степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие территории Ям-Тесовского сельского поселения на период 2014-2016 годов»

за 2016 год

| Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, % Сд (Сд=Зф/Зп*100%) | Фактическое значение индикатора (Зф) | Плановое значение индикатора (Зп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Ям-Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района» | количество посещающих библиотеки | чел | 101,6 | 965 | 950 |
|  | количество культурно-досуговых мероприятий | ед | 100 | 475 | 475 |
|  | Количество фестивалей (мероприятий районного масштаба) | ед | 100 | 5 | 5 |
| «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Ям-Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района» | Ремонт теплотрассы( пос.Приозерный, д.Ям-Тесово, | ед | 100 | 2 | 2 |
|  | Капитальный ремонт водопровода(д.Пристань,д.Загорье,д.Милодеж | ед | 100 | 3 | 3 |
|  | Капитальный ремонт водоподогревателя ( в котельной д.Ям-Тесово) | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | замена светильников уличного освещения | шт | 174,8 | 250 | 143 |
|  | приобретение детского игрового городка | шт | 100 | 1 | 1 |
|  | Проведение мероприятий по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | Строительство котельной по концессионному соглашению(д.Ям-Тесово, пос.Приозерный) | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | Благоустройство площади (у дома культуры в пос. Приозерный) | ед | 100 | 1 | 1 |
|  | Ограждение дет.площадок (д.Ям-Тесово, пос.Приозерный) | шт | 100 | 6 | 6 |
|  | Обработка территории от борщевика | га | 100 | 55,5 | 55,5 |
| «Развитие автомобильных дорог в Ям-Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района» | Ремонт дорог общего пользования местного значения(д.Ям-Тесово на участке : от съезда региональной дороги Луга –Любань до дома №52по ул.Новгородская,от дома №64 пот ул.Новгородская до дома №29 по ул Ивановская | Кв.м | 100 | 733,2 | 733,2 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения (д.Ям-Тесово, на участке :по ул.Ивановская от дома №29 до дома №27,вдоль дома№23) | Кв.м | 100 | 263,4 | 263,4 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения (д.Усадищи, по ул.Центральная от дома №12 до дома №28,от дома №32до дома №52,от дома №56 до дома №72 | Кв.м | 100 | 658,5 | 658,5 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения (пос.Чолово по ул.Речная от дома №1 до дома№24 | Кв.м | 100 | 2100 | 2100 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения (пос. Чолово Малый переулок от дома №1 до дома №6 | Кв.м | 100 | 300 | 300 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения (д.Заручье, ул.Въездная от дома №1 до дома №12 | Кв.м. | 100 | 1800 | 1800 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения (д.Заручье, ул.Центральная от дома №1 до дома №25) | Кв.м. | 100 | 3600 | 3600 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения (д.Клюкошицы ул. Центральная от дома №21 до въезда на асфальтовую дорогу. | Кв.м. | 100 | 737,25 | 737,25 |
| «Безопасность Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района» | приобретение средств пожарной звуковой сигнализации и установка в населенных пунктах. | шт | 100 | 43 | 43 |

И.о.главы администрации                                   А. Е. Хабаров

Исполнитель: Коновалова Наталья Геннадьевна