ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Ям-Тесовское  сельское поселение  на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Приобретение и установка пожарных резервуаров д.Щупоголово, п.Чолово | Шт. | 2 | 800000,0 | 740000,0 | 40000,0 | 20000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация уличного освещения с установкой светодиодных энергосберегающих светильников в 13 деревнях поселения (д.Бор, Клуколово, Чолово, Филипповичи, Волкино, Заручье, Паншино, Замежье, Большие Березницы, Жилое Рыдно, Куболово, Поддубье, Печково) | шт | 58 фонарей, 7 приборов учета | 650000,0 | 597500,0 | 32500,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спил старых (сухих) деревьев в деревнях Моровино. Клуколово, Заручье, Туховежи, Вяжищи. | шт | 16 | 161326,0 | 133260,0 | 8066,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство контейнерных площадок в деревнях Волкино, Заручье, Любище, Бутково, Жерядки, Вяжищи. | шт | 6 | 420000,0 | 379000,0 | 21000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | х | х | 2031326,0 | 1849760,0 | 101566,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о.главы администрации муниципального образования ___________ Хабаров А..Е. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Коновалова Н.Г. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Коновалова Н.Г. тел 78-635 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ям-Тесовское  сельское поселение _ о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2019 год |
| 1. | Приобретение и установка пожарных резервуаров в дер. Щупоголово, пос. Чолово | Август 2019г | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Приобретение и установка пожарных резервуаров в дер. Щупоголово, пос. Чолово | 3 квартал |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по приобретению и установке пожарных резервуаров в дер. Щупоголово, пос. Чолово | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Приобретение и установка пожарных резервуаров в дер. Щупоголово, пос. Чолово | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 2. | Организация уличного освещения с установкой светодиодных энергосберегающих светильников в 13 деревнях поселения | 3 квартал 2019г | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Организация уличного освещения с установкой светодиодных энергосберегающих светильников в 13 деревнях поселения | 3 квартал |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 2.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения с установкой светодиодных энергосберегающих светильников в 13 деревнях поселения | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Организация уличного освещения с установкой светодиодных энергосберегающих светильников в 13 деревнях поселения | Подготовка конкурсной документации |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | 3 квартал |
| 3 | Спил старых (сухих) деревьев в деревнях Моровино. Клуколово, Заручье, Туховежи, Вяжищи. | 3 квартал | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Спил старых (сухих) деревьев в деревнях Моровино. Клуколово, Заручье, Туховежи, Вяжищи. | 3 квартал |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 3.2 | Выполнение работ по спилу старых (сухих) деревьев в деревнях Моровино. Клуколово, Заручье, Туховежи, Вяжищи | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Спил старых (сухих) деревьев в деревнях Моровино. Клуколово, Заручье, Туховежи, Вяжищи | Подготовка конкурсной документации |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | 3квартал |
| 4 | Обустройство контейнерных площадок в деревнях Волкино, Заручье, Любище, Бутково, Жерядки, Вяжищи. | 3квартал | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Обустройство контейнерных площадок в деревнях Волкино, Заручье, Любище, Бутково, Жерядки, Вяжищи. | 3квартал |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 4.2 | Выполнение работ по Обустройству контейнерных площадок в деревнях Волкино, Заручье, Любище, Бутково, Жерядки, Вяжищи. | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Обустройство контейнерных площадок в деревнях Волкино, Заручье, Любище, Бутково, Жерядки, Вяжищи. | Подготовка конкурсной документации |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | 3квартал |
| I.Контроль реализации муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение в реализации инициативных предложений на 2019 год |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района |  |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района |  | Отчет подготовлен на 01.07.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | Администрация Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района |  |  |